GDGM-QR-03-066-B/2

**广东工贸职业技术学院**

**毕业综合实践（设计）任务书**

**（使用SSM框架和thymeleaf.js制作插画网站）**

所 属 系 计算机系

专 业 软件技术

年 级 15

学生姓名 陈智铭

学 号 1513309

指导教师 黄培泉

**2018年 3月24日**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 毕业综合实践（设计）课题 | | 使用SSM框架和thymeleaf.js制作插画网站 | | |
| 一、课题背景（包括目的、意义、专业知识的应用和职业岗位能力需要）：  目的：训练SSM框架以及前端框架使用  意义：向网络画师们提供平台  专业知识：SSM框架、thymeleaf.js、shiro安全框架  职业岗位能力：培养全栈能力，能够独立写出一个规模较为完整的网站。 | | | | |
| 二、课题工作内容与预期结果（具体工作内容，主要解决的问题、解决方案，预期结果）：  具体工作内容：页面布局、前期css、js、后端业务逻辑配置、以及与前端的数据交互  主要解决问题：后端配置、前端的数据交互以及前端脚本  解决方案：各框架的api手册  预期效果：门户页面、插画论坛页面、上传作品页面、登录注册页面、有时间可考虑周边商城以及推广页面。 | | | | |
| 三、毕业综合实践（设计）工作计划 | | | | |
| 时间段 | 工 作 内 容 | | | |
| 3-4月  4-5月  5月 | 页面布局、前期css、js  后端业务逻辑配置  前后端数据交互以及最终效果调整 | | | |
| 起止工作时间 | 2018.3-2018.5 | | 预计答辩时间 | 12周 |
| 指导教师意见：  签名： 年 月 日 | | | | |